홈페이지 회원 체계 개선 및

초즌 후원신청/서비스 리뉴얼 프로젝트

2025년11월 06일

사회복지법인 월드비전

목  차

I. 월드비전 소개

II. 사업개요

- 사업명 및 목적

- 계약기간

- 사업예산

- 계약범위

- 추진일정

Ⅲ. 시스템 현황

Ⅳ. 과업 개요 및 요구사항 목록

Ⅴ. 제안서 작성 지침

Ⅵ. 사업자 선정

- 참가자격

- 선정방법

- 평가기준

Ⅶ. 제안서 작성 및 제출

- 제안서의 효력

- 제안서 작성요령

- 유의사항

- 제출서류

Ⅷ. 별지서식

Ⅸ. 별첨

| Ⅰ | 월드비전 소개 |
| --- | --- |

월드비전은 전세계 가장 취약한 아동 · 가정 · 지역사회가 빈곤과 불평등에서 벗어나도록 하나님의 사랑을 실천하고 모든 파트너와 함께 지속가능한 변화를 만들어가는 국제개발구호NGO입니다.

- 한국전쟁, 월드비전의 시작

1950년 한국 전쟁의 현장에서 미국인 목사이자 종군기자였던 밥 피어스는 거리에서 죽어가는 어린 생명들을 보게 되었습니다. 그는 미국 교회 등에서 모금을 하며, 한경직 목사와 함께 한국의 어린 고아들과 남편 잃은 부인들을 돕기 시작했습니다. 이것이 월드비전의 시작입니다. 이후 40여 년간 월드비전은 해외 후원금으로 가난과 질병에 고통 받는 우리나라 어린이와 이웃을 도왔습니다.

- 한국 월드비전: 수혜국에서 후원국으로, 희망의 증거

1991년, 한국 월드비전은 도움을 받던 곳에서 주는 곳으로 역사적인 전환을 이뤘습니다. '사랑의 빵', '기아체험 24시간' 등의 자체적인 모금 활동을 통해 국내 어린이뿐 아니라 제3세계 어린이와 북한의 어린이까지 돕게 되었습니다. 또한, 2006년 한국 월드비전은 구호사업의 전문성을 인정받아 WFP(유엔세계식량계획)의 공식협력기관이 되었습니다.

놀랍도록 성장을 거듭한 한국 월드비전은 현재 후원 규모가 미국, 캐나다, 호주에 이어 4번째로 큽니다. 한국 월드비전은 2021년 한 해 동안 전세계 46여 개국에서 261개 사업의 국제구호사업(전쟁, 자연재난), 국제개발사업(교육, 식수위생, 보건영양, 아동보호 소득증대)을 진행했습니다. 국내에서는 전국 28개 사업장, 201개 파트너십 기관과 협력하여 꿈지원사업, 위기아동지원사업, 결식아동지원사업 등을 진행하고 있습니다. 북한에서도 1994년부터 북한과 협력관계를 맺고 영양개선, 식량안보, 식수위생, 정책옹호 사업을 진행하여 전 세계 약 1천 만명의 사람들을 도왔습니다.

- 검증 받은 투명성

월드비전은 BBB, Charity Navigator, ECFA 등 비영리 기구의 투명성을 평가하는 단체들로부터 사업에 있어 가장 신뢰할 수 있는 기관으로 선정되었습니다. 또한, 영국연구기관 '원월드트러스트'를 통해 최고의 책임성을 갖춘 국제기구로 평가 받았습니다.

- 국제적 위상

월드비전은 전세계 100여개 국에서 4만여 명의 직원들이 일하는 세계 최대의 민간 국제기구인 국제 월드비전(영국 런던 소재)의 회원국입니다. 국제 월드비전은 'UN경제사회이사회'로부터 NGO 최상위 지위인 '포괄적 협의지위'를 부여받았습니다.

- 주요사업소개

- 국제개발사업

전세계 가장 취약한 곳에서 가정과 지역사회가 스스로 아동을 보호할 수 있도록 기반시설과 역량을 튼튼하게 만들어, 아동이 존중을 받으며 건강하게 성장할 수 있는 긍정적인 변화를 이끕니다. 지역개발사업은 약10~15년에 걸쳐 진행되며, 현재 전 세계 45개 국가에서 ‘교육, 식수위생, 아동보호, 보건영양, 소득증대’ 등 의 사업을 진행하고 있습니다.

- 국제구호사업

전 세계 23개국에서 자연재해와 분쟁, 식량위기로 생명을 위협받는 어린이와 주민들을 가장 빠르게, 가장 필요한 곳에, 가장 마지막까지 지원하여 일상으로 돌아갈 수 있도록 돕습니다.

- 국내사업

취약계층 아동이 성장 단계에 따른 맞춤형 통합프로그램과 경제적 도움을 통해, 위기에서 보호받고 꿈을 찾아 도전하며 나누는 사람으로 성장할 수 있도록 대표사업 ‘꿈꾸는아이들’을 진행합니다.

- 옹호사업

아동권리를 침해하는 국내외 정책과 제도가 개선될 수 있도록, 가장 힘없고 소외된 어린이들의 목소리를 대변하여 정책제안활동과 시민참여 캠페인 및 시민교육을 진행합니다.

- 북한사업

식량난으로 고통받고 있는 북한아동과 주민을 돕기 위해 1994년, 타NGO보다 앞서 대북지원을 시작하여 농업개발, 영양개선, 식수위생, 지역개발, 인재양성 사업을 진행하고 있습니다.

- 초즌 캠페인 소개 
월드비전 초즌 (Chosen) 캠페인은 기존의 ‘후원자가 아동을 선택하는 방식’을 ‘아동이 후원자를 선택하는 방식’으로 전환한 참여형 캠페인입니다.

기존의 후원 구조에서는 아동이 수동적으로 ‘선택받는 존재’로 인식되는 한계가 있었습니다. 초즌 캠페인은 이러한 관계를 역전시켜, 아동이 직접 후원자를 선택함으로써 자존감 회복 및 주체적 의사결정 경험을 제공하고자 합니다.

- 초즌 진행 프로세스

- 기존 후원신청과 동일하게 개인정보, 결제정보 등을 입력

- 후원자는 온라인을 통해 사진 업로드

- 월드비전 현지 사업장에서 진행되는 ‘Chosen Day’에서 아동이 후원자 사진 중 한 명을 직접 선택

- 선택 결과를 후원자에게 공유함

- 참고 웹페이지 
 https://www.worldvision.or.kr/campaign/25_chosen

| Ⅱ | 사업개요 |
| --- | --- |

- 사 업 명:  홈페이지 회원 체계 개선 및 초즌 후원신청/서비스 리뉴얼 프로젝트

- 사업 목적: 홈페이지 회원·후원 서비스의 접근성과 사용 편의성 개선

- 계약기간/범위/예산

| 계약범위 | 기간 | 예산 |
| --- | --- | --- |
| 홈페이지 회원 체계 개선 및 초즌 후원신청/서비스 리뉴얼 프로젝트 | 2026년 1월 ~ 2026년 06월 | 250,000,000원(VAT 포함) |

- 추진일정

| 구분 | 일정 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 제안서 제출 | ~25.11.28(금) | 1) 제안서(PPT / 레퍼런스 포함) : PDF 형태로 이메일 제출 - 콘텐츠UX팀 조혜선 (hyeseon_cho@worldvision.or.kr) 2) 제안서(인쇄본) 및 서류 : 11월28일(금) 16시까지 우편 또는 방문제출 - 서울시 영등포구 여의나루로 77-1, 콘텐츠UX팀 조혜선 과장(02-2071-7065,010-2325-3201) |
| 최종결과발표 | 25.12월 중 | 개별 연락 예정 |

※ 상기 일정은 사업추진 과정에서 사정에 의해 변경될 수

| Ⅲ | 시스템 현황 |
| --- | --- |

- 홈페이지 개발환경 
WebServer 1,2 : WebtoB 
WAS 1,2 : Jeus / Linux 
DB Server 1,2 : MSSQL 
Storage : NAS / Window (mount) 
배포/형상관리 : Jenkins&GitLab 
개발 언어 : JSP

- 시스템 구성 현황

- 홈페이지 연동 시스템 
- 후원자 및 아동정보 : Salesforce NPSP (APEX/SOQL), 중계 DB (MY-SQL)
                                 *SF API 사용, 중계 DB 직접 연결
- 해외아동편지(서신) 시스템 : 외부 서신번역 시스템(JSP)   *홈페이지 웹DB로 직접 RUD (C제외)
- 국내아동편지(서신) 시스템 : Salesforce NPSP (APEX/SOQL), 중계 서신 Server(SFTP)

- 기타 솔루션 / 서비스 
- 회원가입 (로그인) : 카카오 싱크, 네이버 로그인 플러스, Nice 평가 정보 
- 후원신청 (결제) : 효성 CMS(초회출금), 이니시스(빌링키), 바로빌(사업자조회), PASS, Nice 평가정보
- 후원자 상담 및 챗봇 : kakao 채널, 싱크, CRM 데이터 이용
- 후원자 푸시 : Sure M Salesforce Marketing Cloud
- 데이터 분석 :  Google Analytics 4 , Google Tag Manager, MS clarity, VWO 
- 검색 엔진 최적화 : 네이버 웹마스터도구, Google Search Console, Ahrefs
- 콘텐츠 관리 시스템 : 나모 Cross Editor

| Ⅳ | 과업 개요 및 요구사항 목록 |
| --- | --- |

- 주요 사업 내용
1. 홈페이지 회원체계/로그인 개선  
- CRM 기반 마이페이지 로그인 프로세스 개선
- ID/PW 기능 삭제 및 본인 인증 프로세스 구축
- 기기 기반 자동 로그인 기능 추가 
- 후원자 서비스 페이지 접근 구조 개선 및 이에 따른 기존 서비스 수정
- 로그인 및 후원자서비스 인증페이지 디자인 및 UI/UX 개선

2. 초즌(캠페인) 후원신청 및 서비스 JSP 구축

- 기존 ASP 기반 초즌 후원신청 페이지를 현행 후원신청 프로세스에 맞춰 재구축

- 초즌 서비스 페이지 JSP 구축 : 후원자 사진보내기 , 사진전달/사진도착 확인 서비스 포함

- 캠페인 및 서비스 운영을 위한 관리자 구축

- 디자인 리뉴얼 및 UI/UX 개선

- 요구사항 목록
상세 요구사항은 별첨 1 “상세 요구사항” 참조

| Ⅴ | 제안서 작성 지침 |
| --- | --- |

- 제안 요청 사항

  - 홈페이지 회원 체계/로그인 개선 
1) CRM 기반 마이페이지 로그인 프로세스에 적합한 인증 구조 및 기술 구현 방안 제안

2) 기기 기반 자동 로그인 기술 제안

  - 전체 사업 운영 계획 (기획/디자인/퍼블/개발/테스트/배포 포함)

  - 기획/개발/디자인 역량 소개

- 홈페이지 리뉴얼 및 UI/UX 개선 사례 (프로젝트 기간, 주요 과업 등)

- Salesforce 및 기타 CRM 연동 개발 사례 (프로젝트 기간, 주요 과업 등)

- 기타 유사 구축 경험 및 참고 사례 제시 (NGO후원신청, 본인인증 기반 로그인 체계 구축 등)

- 사업수행 인력 (조직 및 업무분장, 업무 관련 이력 등)

| Ⅵ | 사업자 선정 |
| --- | --- |

- 참가자격

- 참가신청 시 월드비전의 선정방식에 이의가 없음을 확약한 사업자

- 선정방법

- 심의 내용

- 서면 심의

- 심의 방법

- 심의는 내부 임직원으로 구성된 심의위원회를 통해 실시

- 평가 및 순위 결정: 사업자의 서류가 접수된 후 심의위원회의 평가 기준에 따른 종합 평가 결과

고득점자 순으로 협상대상 순위 결정

- 동점자 발생시에는 사업능력 평가에서 고득점한 업체를 우선 협상대상으로 선정

- 참가업체 모두 평가기준(70점)미달 시 과업진행이 취소될 수 있음

- 제안사는 평가결과에 대하여 이의를 제기하지 않으며, 제안서, 평가위원명단, 평가결과는 비공개

- 평가기준

- 항목별 평가요소

| 구분 | 평가항목 | 평가내용 | 배점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업능력 평가 (100) | 과업이해도 /전문성 | 월드비전 과업개요 및 목적에 대한 이해도 과업수행 계획의 전반 합리성,적합성,실효성 유사과업 수행 경험 및 전문성 | 50 |
|  | 수행 인력 경쟁력 | 담당 인력 및 기관의 업무 분담 명확화 등 - 담당 인력의 전문성 - 추진 조직 구성(인력 투입 및 업무 분담)의 적절성 | 25 |
|  | 제안 가격 경쟁력 | 사업 제안 가격의 경쟁력 및 적절성 | 20 |
|  | 수행 능력 | 관련 분야 수행 실적, 관련 인력 규모, 기관의 신뢰도 등 - 사업자의 신용등급 - 지속적인 업무 제휴 가능 정도에 대한 총괄평가 | 5 |

- 심의 방법

- 사업능력 평가(상대평가)

| 평가 배점 | 매우우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 매우미흡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50점 | 50 | 49~38 | 37~25 | 24~13 | 12~1 |
| 25점 | 25 | 24~19 | 18~13 | 12~7 | 6~1 |
| 20점 | 20 | 19~15 | 14~10 | 9~5 | 4~1 |
| 5점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| Ⅶ | 제안서 작성 및 제출 |
| --- | --- |

- 제안서의 효력

- 제출된 제안서의 내용은 월드비전에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의

일부로 간주

- 월드비전은 제안서 제출마감일 전까지 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며,

이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

- 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않음

- 제안서 작성 요령

- 제안서는 제안업체의 대표자가 서명 날인하여 제출

- 제안서는 원본 1부 및 사본 5부 제출할 것

- 제안내용의 근거자료 및 참고자료 등을 첨부하여야 하며 특히 기술적 검증이 필요한 자료에 대해서는

가능한 공인 검증 자료를 제출

- 제안서 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우 해당항목에 포함 또는

별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에

“해당 없음”으로 간략히 기술

- 유의사항

- 제안서 및 제출서류는 지정된 일시까지 제출되어야 하며, 마감 시간 경과 후는 접수 불가

- 본 제안과 관련되어 제출된 자료는 반환하지 않으며 본 제안에 따른 제반 비용은 제안사가 부담

- 제안업체는 사업목적을 효과적으로 달성하기 위하여 과업 내용 이외의 사항을 추가로 제안할 수 있으며 제반비용은 제안사에서 부담

- 제안사는 본 사업에 대한 제반사항을 사전에 충분히 숙지하고 제안에 임한 것으로 간주함

- 본 사업과 관련한 의문사항은 반드시 제안서 발표회 전까지 월드비전 담당자에게 질의하여 확인하여야 함

(월드비전 담당자의 응답내용은 일체의 의무나 법적 효력은 없음)

- 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생한 경우에는 월드비전 해석을 우선으로 함

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외됨은 물론 계약 체결 후라도 계약해지와 함께 민․형사상 책임은 제안사에 있음

- 제안서 작성 시 사실증명, 실적 등과 관련되어 객관적인 평가근거자료 미비로 판단이 불가능할 경우 해당 부분은 0점 처리함

- 제안자가 제공한 정보가 허위로 판명될 경우, 월드비전은 당해 제안서를 무효처리 할 것이며 선정 후에라도 계약 해지를 할 수 있음

- 제안서 평가는 월드비전 자체 규정에 따른 평가기준에 의하여 평가하며, 제안사는 모든 평가결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없고 제안서 평가결과의 세부내용 및 협상결과는 공개하지 않음

- 제안서에 명시된 참여인력 및 사업수행조직은 제안서 발표회 이후에는 월드비전의 승낙 없이 임의로 교체 또는 투입할 수 없으며 이 사항을 위반 시에는 계약해지 또는 중대한 계약위반으로 간주하여 제안사는 월드비전에 끼친 손해에 대하여 배상하여야 함, 단 월드비전의 변경 요청이 있을 경우에는 예외로 함

- 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 제안하는 사업자는 이에 응하여야 함

- 본 제안요청서는 최소한의 요건을 정의한 것으로 제안요청서에 명시되지 않은 조건은 월드비전과 선정된 사업자의 합의하에 사업범위를 수정하거나 포함 가능

- 제안서 제출 시 명확하게 기술하지 아니한 사항에 대해서는 시정을 요구할 수 있으며, 추가소요 비용은 선정된 사업자가 전액 부담

- 본 사업시행 중 제안요청서 작성 시 누락된 경미한 사항은 선정된 사업자가 부담하고 의문사항이 있을 경우 월드비전과 협의 조정

- 우편 접수 서류는 입찰 마감 시한 내에 도착한 것만 인정함

- 본 건과 관련하여 사업자가 제출한 제안서를 포함한 일체의 정보와 자료는 반환되지 않고 월드비전에 귀속

- 사업자가 본 건의 입찰․계약․사업수행의 전 과정에서 지득․취득한 어떠한 자료 및 정보도 월드비전의 서면에 의한 승인 없이 본 건의 목적 외의 다른 목적으로 사용되어서는 아니되며 이를 지키지 아니하여  월드비전에 끼친 손해에 대해 사업자가 전적으로 책임지고 배상

- 계약기간 단위로 내부 기준을 수립하여 서비스 수준을 평가하고 80점 이하 획득 업체는 자동 계약해지

- 제출서류

- 제안서 원본 1부 및 사본 5부(총6부)

- 별지 제1~9호 1부

- 신용평가확인서 1부

- 서약서 및 기타 제안요청서에 제출토록 명시한 서류

※ 발표자료 및 세부견적서는 전자파일(PDF) 형태로 이메일(hyeseon_cho@worldvision.or.kr 제출할 것

- 문의

1.   사업 관련

- 콘텐츠UX팀 조혜선 과장(02-2071-7765,010-2325-3201/hyeseon_cho@worldvision.or.kr)

2.    입찰 관련

- 법인경영팀 이지행 차장(02-2078-7105, 010-2885-7098 /Jihaeng_lee@worldvision.or.kr)

| Ⅷ | 별지서식 |
| --- | --- |

[별지1] 정보누출금지서약서

[별지2] 참가신청서

[별지3-1] 가격제안서

[별지 3-2] 세부견적서(업체양식에 따라 변경 가능)

[별지4] 사업수행조직현황

[별지5] 참여인력 이력사항

[별지6] 경영상태

[별지7] 사업수행실적

[별지8] 실적증명서

[별지9] 서약서

[별지 제1호 서식]

정 보 누 출 금 지 서 약 서

사 업 명: 홈페이지 회원 체계 개선 및 초즌 후원신청/서비스 리뉴얼 프로젝트

업 체 명:

주 소:

당사는 위 사업에 참가 신청을 함에 있어서 제안서 작성시 알게 된 귀사의 내부정보를 타사에 누설하지 않겠으며, 이를 위반하여 발생되는 제반 사항에 대해 책임을 지겠습니다. 불이행에 따른 귀 법인의 어떠한 손해(민.형사법상의 손해 포함)도 당사가 감수할 것을 서약합니다.

2025 년    월     일

대표자 성명 (서명)

사회복지법인 월드비전 회장 귀하

[별지 제2호 서식]

| 참가신청서 * 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다. |  |  |  | 접수순번 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NO. |
| 신청인 | 상호또는 법인명칭 |  | 사업자번호 |  |
|  | 주소 |  | 전화번호 |  |
|  | 대표자 |  |  |  |
| 개요 | 신청일자 | 2025. . . |  |  |
|  | 사업명 | 홈페이지 회원 체계 개선 및 초즌 후원신청/서비스 리뉴얼 프로젝트 |  |  |
| 대리인 / 사용인감 | 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명: |  | 본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인) |  |
| 본인은 귀 법인의 사업에 참가하고자 귀 법인에서 정한 각종 조건을 모두 승낙하고 참가신청을 합니다. 2025. . 신청인 (상호기재) (인)(법인인감) 사회복지법인 월드비전 회장 귀하 |  |  |  |  |

[별지 제3-1호 서식]

| 가 격 제 안 서 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사 업 명 |  |  | 홈페이지 회원 체계 개선 및 초즌 후원신청/서비스 리뉴얼 프로젝트 |  |  |  |
| 사업기간 |  |  | 2026.01~2026.06 |  |  |  |
| 주관기관 |  |  | 사회복지법인 월드비전 |  |  |  |
| 제안금액 |  |  | 일금 원 정(￦ /VAT 포함) |  |  |  |
| 신 청 인 | 상호/법인명 |  |  |  | 법인등록번호 |  |
|  | 주 소 |  |  |  | 전화번호 |  |
|  | 대표자 |  |  |  |  |  |
|  | 담당직원 | 소속부서 |  |  | FAX |  |
|  | 연락처 | 전화번호 |  |  | E-mail |  |
| 상기 금액을 제출합니다. 2025. . 신청인 : (인) 사회복지법인 월드비전 회장 귀하 |  |  |  |  |  |  |

[별지 제3-2호 서식]

세 부 견 적 서

견적금액 : 일금   원정 (\       / 부가세 포함)

작성일자 :

부가세 포함

| 항목 | 내용 | 단가 | 수량 | 공급가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 기타: 추가금이 발생할 경우 기입해주세요.

[별지 제4호 서식]

사업수행조직현황

- 조직도(예시)

|  |  |  | 사업책임자 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부문 |  |  | 부문 |  |  | 부문 |  |  |  |

[별지 제5호 서식]

참여인력 이력사항

| 담당업무 | 성명 (정규/계약) | 연령 (세) | 직급 | 해당분야 경력(실적) | 담당 업무 | 참여율 (100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업책임자 |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |

참고)

1. 작성기준일자 : 제안일 현재

2. 최근 3년간(작성일 기준) 참여한 관련 과업 경력(실적) 기재

3. 참여율은 개별인력의 담당업무에 따른 투입비율임

[별지 제6호 서식]

경영상태

| 재무제표 요약본 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 2023년 |  | 2024년 |  |  |
| 총 자산 |  |  |  |  |  |
| 자기자본 |  |  |  |  |  |
| 고정부채 |  |  |  |  |  |
| 유동부채 |  |  |  |  |  |
| 총 매출액 |  |  |  |  |  |
| 당기순이익 |  |  |  |  |  |
| 안정성 |  |  |  |  |  |
| 기업신용평가등급 |  | 등급평가일 |  |  |  |
|  |  | 등급유효기간 |  |  |  |
| 적합성 |  |  |  |  |  |
| 법인설립일 |  |  |  |  |  |
| 종업원 수 |  |  |  |  |  |
| 주요 사업 |  |  |  |  |  |
| 주요 거래처 |  |  |  |  |  |
| 사업수행실적 | 2022년 : 건 | 2023년 : 건 |  |  | 2024년 : 건 |

참고)

1. 단위 : 백만원, %

2. 신용평가등급, 등급평가일, 등급유효기간 등이 명시된 ‘신용평가 등급 확인서’ 원본제출

3. 사업수행실적은 연도별 단일 건으로 계약금액 1억만원 이상인 건의 실적 건수만 기재하고 [별지 제7호 서식]으로 그 내용을 기재

[별지 제7호 서식]

사업수행실적

| 순번 | 사 업 명 | 사업개요 | 사업기간 | 계약금액 (천원) | 발주처 | 책임 기술자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 최근 연도순으로 기재하며, 본 업무와 유사한 것만 기재(1억만원 이상 계약 건에 한함)

* 실적증명서(별지 제8호), 계약서 사본(원본대조필), 세금계산서 등 증빙자료를 첨부해야 함(택 1)

[별지 제8호 서식]

| 실 적 증 명 서 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신청인 | 업체(법인)명 |  |  | 대표자 |  |  |  |  |
|  | 업체소재지 |  |  | 사업자 등록번호 |  |  |  |  |
|  | 증명서용도 | 입찰용 |  | 제출처 |  |  | 사회복지법인 월드비전 |  |
| 실적내용 | 사업의 종류 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 사업명 (계약명) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 계약내용 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 계약일자 | 계약기간 | 완료일자 |  |  | 계약금액 (부가세포함) |  | 비 고 |
| 증명서 발급기관 | 위 사실을 증명함. 2025년 월 일 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기 관 명 : (인) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 주 소 : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 발급부서 : |  |  |  | 담 당 자 : |  |  |  |
|  | 전화번호 : |  |  |  | FAX 번호 : |  |  |  |

[별지 제9호 서식]

서  약  서

사 업 명 : 홈페이지 회원 체계 개선 및 초즌 후원신청/서비스 리뉴얼 프로젝트

업 체 명 :

주 소 :

당사는 위 사업에 참가 신청을 함에 있어서 다음과 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항 등이 확인될 경우에는 심사에서 제외되거나 계약이 취소 되어도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

2. 제안서 평가를 위해 구성된 심사위원단의 평가방법 및 평가기준, 평가 결과에 어떠한 이의도 제기도 하지 않겠습니다.

3. 제출된 제안서 내용은 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주하여 사업자로 선정된 후 계약서에 명시 되어 있지 않더라도 제시한 사항을 이행하겠습니다.

4. 제안서 작성 시 알게 된 귀사의 내부정보를 타사에 누설하지 않겠으며, 이를 위반하여 발생되는 제반사항에 대해 책임을 지겠습니다.

5. 당사는 상기 1~4항의 불이행에 따른 귀 법인의 어떠한 손해(민,형사상 손해 포함)도 당사가 감수할 것을 서약합니다.

2025년  월    일

대표자 성명          (서명)

사회복지법인 월드비전 회장 귀하

| Ⅸ | 별첨 |
| --- | --- |

- 요구사항 목록표

| 구분 | 설명 | 요구사항 수 |
| --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 (SFR) | 목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대하여 기술함 | 6 |
| 성능 요구사항 (PER) | 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술함 | 2 |
| 인터페이스 요구사항 (INR) | 목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 기술함 | 3 |
| 데이터 요구사항 (DAR) | 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 기술함 | 5 |
| 테스트 요구사항 (TER) | 도입되는 장비의 성능 테스트 또는 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술함 | 5 |
| 보안 요구사항 (SER) | 정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술한 것 | 4 |
| 품질 요구사항 (QUR) | 목표시스템이 가져야 하는 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표 값에 대한 요구사항을 기술한 것 | 4 |
| 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 응용시스템의 원활한 수행을 위한 관리 방법론 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항을 기술하고 사업을 수행하기 위한 계약방식과 조건, 프로젝트 추진 기간 등에 요구사항을 기술한 것 | 13 |
| 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 앞서 제시한 요건 외에 프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 표준화, 교육지원, 기술지원, 하자, 유지관리 등이 해당함 | 3 |
| 합계 |  | 45 |

- 요구사항 상세

- 기능 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | SFR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 홈페이지 회원 체계 개선 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | CRM 기반 마이페이지 로그인 프로세스 개선 |
|  | 세부내용 | - CRM 기반 간소화된 인증방식을 통한 마이월드비전 페이지 및 서비스 페이지 접속 프로세스 구축 - 내부 후원자 구분인 14세 이상(개인), 14세 미만(개인), 사업자(단체), 비사업자(단체) 을 고려한 구축 - ID/PW 기능 삭제 및 본인 인증 프로세스 구축 - 간소화된 인증방식 (소지 인증, 본인 인증, 패스키 등) 프로세스 수립 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | SFR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 홈페이지 로그인(인증) 개선 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 자동 로그인(인증) 및 UI/UX 개선 |
|  | 세부내용 | - PC/MO 기기 기반 자동 로그인(자동 인증) 기능 추가 - 카카오 챗봇 사용자의 홈페이지 인증 간소화 및 로그인 편의성 증대 - 로그인 사용성 개선을 위한 디자인 및 UI/UX 개선 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | SFR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 회원체계 개선 영향도 페이지 개선 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 회원체계 개선(SFR-001)으로 인해 영향을 미치는 주요페이지 프로세스 개선 |
|  | 세부내용 | - 웹 회원 후원신청 프로세스 수정 - 인증 방법 및 보안에 따라 마이페이지 일부 프로세스 수정 - 필요 시, 디자인 및 UI/UX 개선 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | SFR-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 후원자 서비스페이지 접근 구조 개선 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 후원자 서비스페이지 접근 구조 개선 및 이에 따른 기존 서비스 수정 |
|  | 세부내용 | - CRM 기반 마이페이지 로그인 프로세스 개선 (SFR-001)에 따른 서비스페이지 접속 및 열람 방식 수정 - 서비스 페이지? 홈페이지 마이페이지와 별도로 구성된 후원자 알림톡/발송용 페이지 - 서비스 페이지 콘텐츠 수준에 따라 (개인정보의 보안레벨, 페이지별 열람 정책_내부 정책에 따라)인증 방식 검토 - 기존 운영중인 서비스 페이지 신규 접근 방식 적용 - 인증 페이지 디자인 및 UI/UX 개선 - 필요 시, 신규 관리자 구축 및 기존 관리자 기능 수정 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | SFR -005 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 초즌(캠페인) 후원신청 프로세스 구축 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 기존 ASP 기반 후원신청 페이지의 현행화 |
|  | 세부내용 | - 기존 ASP/웹DB 기반 초즌 후원신청 페이지를 현행 후원신청 프로세스에 맞춰 재구축 - 초즌? 아이가 후원자의 사진을 보고 후원자를 선택하는 캠페인 일반적인 후원 프로세스와 다르게 후원자가 사진을 보내야함 - 초즌 후원신청만 ASP로 운영되고 있어, 현행 후원신청 프로세스에 맞춘 신규 프로세스 구축. - 참고 https://www.worldvision.or.kr/campaign/25_chosen - 필요 시, 초즌 캠페인 후원신청 관리자 구축 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | SFR -006 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 초즌 후원신청자 대상 서비스 페이지 구축 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 후원자 사진제출, 사진전달/사진도착 확인 서비스 페이지 신규 구축 |
|  | 세부내용 | - 후원자 사진제출, 사진 전달 일정 안내/ 아동 선택(사진) 도착 확인 서비스 신규 페이지 구축 - ASP/웹 DB 관리자 기준의 서비스 → JSP/CRM 기반 서비스로 전환 - 필요 시, 초즌 캠페인 서비스 관리자 구축 - 사용성 및 UI/UX 고려한 콘텐츠/디자인 리뉴얼 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

- 성능 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | PER-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 시스템 성능 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 시스템 성능 일반 요건 |
|  | 세부내용 | - 사업의 시스템 성능을 고려한 개발 방안 제시 - 시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안 제시 - 시스템 개발 중 로그를 이용해 시스템 성능상태 모니터링 필요. 성능상 문제를 미리 파악하여 조치 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | PER-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 속도 개선 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 웹페이지 및 데이터 처리 속도 개선 |
|  | 세부내용 | - 웹페이지 응답 속도는 3초를 목표로 구현/개발하며, 그 이상일 경우 사용자에 대한 영향을 최소화 할 수 있는 방향으로 수정 - 서비스 속도가 중요한 주요 기능/페이지는 데이터 처리 최적화 방안제시(쿼리 튜닝 및 최적 처리 결과 시간 보장 방안 제시) - 오류는 3초 이내 적합한 오류 메시지를 제시 필요 - 데이터 조회 등을 처리함에 있어 7초 이상 소요 시, 사용자에게 사전 알림 (안내문구, 로딩바, 프로그래스바 등) 필요 |
| 산출 정보 |  |  |

- 인터페이스 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | INR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 시스템 인터페이스 일반 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 시스템 인터페이스 일반 구현 방법 |
|  | 세부내용 | - 구현 과정에서 개발 표준 변경이 요구될 경우, 협의하에 개발 실시 - 데이터 연계 개발 및 테스트 환경 구성하고, 연계된 기능 및 데이터의 정확성을 검증한 후 운영 시스템 적용 - 사용자 또는 정보 증가시에도 안정적인 성능을 제공하며, 추가 라이선스 비용이 발생되지 않아야 함 - 사용자 문자 입력 시, 입력형태를 고려하되 데이터 필드의 속성에 따라 한글, 숫자, 영문 우선 적용되도록 사용자 편의를 고려한 인터페이스 제공 - 입력창의 크기는 데이터 길이를 산정하여 불필요한 공백이 남거나 사용자 불편을 초래하지 않도록 설계 및 구현 - 수행 결과에 대한 확인 메시지 제공 - 등록, 수정, 저장, 삭제 등과 같이 사용자와 시스템 간의 상호작용에 대한 확인 메시지를 제공하되, 표준 운영체제 환경에서 일반적으로 사용되는 UI를 채택하여 구현 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | INR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사용자 친화적 UI/UX 설계 및 구축 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 사용자 편의 고려한 화면 설계 |
|  | 세부내용 | - 직관적인 인터페이스를 제공하도록 화면 구성 - 다양한 정보가 서로 연관되는 정보특성을 고려한 효율적인 화면 설계 - 사업 수행 과정에서 개선/구축한 기능이 기존 구축된 내용과 동일 및 유사 기능인 경우 함께 개선 필요 - 사용자가 진행 상태와 결과를 쉽게 볼 수 있고, 다음 수행 활동을 쉽게 진행할 수 있도록 설계 - 사용자 정보 접근성 향상을 위한 UI/IX 설계 구축 - 사용자 접근성 고려한 메뉴 체계 - 시스템 오류 발생 시 알림 메시지 제공 - PC환경, 모바일 환경에서 동일한 서비스를 할 수 있도록 반응형 웹 적용하며, 대응 기준은 월드비전에서 추후 제공 예정 - 장애인 고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 웹 접근성 고려 필요 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | INR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 내부 가이드 준수 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 내부 홈페이지 가이드 준수 |
|  | 세부내용 | - 기 구축된 월드비전 분석, 개발, 디자인/퍼블리싱 가이드 준수 - 구축/수정 된 사용자 페이지는 퍼블리싱 가이드 내 마크업 리스트 적재 필요 - 구축/수정 된 사용자 페이지 내 분석 코드(Google tag manager , 광고 Script 등) 삽입 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

- 데이터 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | DAR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 데이터 표준 준수 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 데이터 표준 정의서 작성 및 준수 |
|  | 세부내용 | - DB 개발 표준 정의서 작성 후 이를 준용하여 개발 - 서비스 구현 과정에서 개발 표준 변경이 요구될 경우 협의하여 표준 정의서 수정 후 작업 실시 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | DAR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 데이터 설계 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 데이터 설계 방안 및 설계 표준 준수 |
|  | 세부내용 | - DB구조 설계는 업무 처리절차 및 내부 정책을 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 고려해 개발 - 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인, 코드)를 정의하고, 최종 ERD와 물리 DB간 불일치 없도록 개발 필요 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | DAR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 데이터 구조 검증 및 무결성 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 데이터 모델 검증 및 데이터 무결성 확보 |
|  | 세부내용 | - 설계된 데이터 모델은 설계자, 개발자 등 관련이들이 참여하여 검증 필요 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시 - DB 세부 항목 정합성 심층 분석 및 정제하여야 함 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | DAR-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 데이터 구조 관리 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 데이터 구조 관리 방안 |
|  | 세부내용 | - 시스템 구축기간 동안 데이터 구조 관리를 위한 방안(변경이력)을 제시하고 DB의 형상과 물리데이터 모델의 형상 일치여부를 주기적으로 점검 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | DAR-005 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 데이터 값 검증 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 데이터 값 검증 방안 |
|  | 세부내용 | - 사업 착수 시 데이터 값 검증 범위, 시기, 방법 제안 필요 - 현행 시스템의 품질 진단 및 현황 분석이 필요하며, 신규 기능 및 시스템을 구축하기 위한 문제점 파악, 해결책 제시 - 추가되는 데이터가 있을 경우, 해당 데이터의 특성을 분석한 후 대상 DB의 구축/운영 근거(법령, 내부 구조 등)를 참고해 데이터 특성에 부합하는 업무규칙 정의 - 데이터 값 검증 결과에 따른 오류데이터 개선하고, 오류로 인한 영향도, 오류유형별 조치 방법 등을 관리 - 반복적으로 발생하는 동일 오류는 조치 및 재발 방지 조치 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

- 테스트 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | TER-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 테스트 요건 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 테스트 일반 요건 |
|  | 세부내용 | - 수행사는 월드비전과 협업하여 단위/통합테스트를 수행 - 프로젝트 진행 방향에 따라 사용자 경험 개선 신속성 및 효율화를 위한 테스트 방법 및 기간 수립 - 타 메뉴 영향도가 없는 요구사항은 개발 완료 후, 즉시 테스트 및 선배포 진행 - 단위/통합/기능/스트레스 등 테스트의 전반적인 프로세스 추진 중 또는 테스트 결과로서 개발한 응용 SW와 제공된 HW 및 SW에서 문제점 발견/발생 시, 수행사가 해결 - 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 결함에 대한 조치로 계획된 일정에 영향을 주어서는 안됨 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | TER-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 전체 테스트 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 전체 테스트 계획 수립 및 실시 |
|  | 세부내용 | - 수행사는 사용자/관리자 기능 개선, 기능 신규 구축 등 요구사항 반영으로 인한 영향도에 따른 단위 및 통합 테스트 방안을 제시 및 실시 - 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 점검사항, 최종 검수 기준 등 세부적인 기준 제시 - 요구사항별 적합 여부 판정할 수 있는 테스트 수행하며, 이에 따른 테스트 데이터 준비 필요 - 테스트 방안은 하기 세부사항 포함필요 - 발생 가능한 상황에 대한 시나리오 작성(테스트 케이스 작성 포함)하여 업무에 적합한 테스트 데이터(오류 데이터 포함)를 입력해 체계적이고 효율적으로 실시 - 테스트 실시 후 테스트 결과를 기록하고 결과를 모니터링해 결함 발견 시, 결함이 해소될 때까지 테스트 지속 실시 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | TER-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 단위 테스트 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 단위 테스트 기준 수립 및 실시 |
|  | 세부내용 | - 단위 테스트 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가 기준 수립 - 단위테스트를 통해 요건 반영도, 기능 구현도, 각종 표준 및 개발 가이드 준수 - 원활한 단위테스트를 위해 사전 단위 테스트 시나리오 작성 - 수행사는 단위 테스트 결과와 향후 조치 방안이 포함된 단위 테스트 결과 보고서를 월드비전에 제출 - 단위 테스트 시나리오별, 처리 절차, 수행 데이터, 예상결과 등 사전에 정의 - 결함 유형 분석 (결함 발생건수, 결함 비율) - 결함 심각도 분석 (상/중/하, 개선사항 등 으로 구분) - 결함 발견 추세 분석 (기능 또는 메뉴별, 테스트 일자별) |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | TER-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 통합 테스트 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 통합 테스트 기준 수립 및 실시 |
|  | 세부내용 | - 최소 2회 이상의 통합테스트 실시 - 수행사는 월드비전의 일정, 대상 범위, 테스트 수행 환경, 역할, 절차, 시나리오, 데이터 등이 포함된 차수별 통합 테스트 계획서 제출 - 원활한 통합테스트를 위해 사전 통합 테스트 시나리오 작성하여 월드비전에 제공 - 수행사는 통합 테스트를 위한 인원/업무 배분 필요 - 통합 테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램을 대상으로 하기 사항 검증 필요 - 업무 설계가 완료되는 시점 통합 테스트 시나리오 도출 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설게사양 충족여부 검증 - 기능의 정상적 수행여부 검증 등 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 결함 파악, 원인 추적하여 결함 제거 - 통합테스트 수행결과에 대한 이슈 식별과 대안 방안 마련, 조치 - 수행사는 차수별 통합 테스트 결과와 향후 조치 방안이 포함된 통합 테스트 결과보고서 제출 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | TER-005 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 부하 및 성능 테스트 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 부하 및 성능 테스트 실시 |
|  | 세부내용 | - 수행사는 성능 요구사항 충족 여부를 확인하고, 시스템 가용성 및 안정성 확보하며, 부하 수준별 잠재적 영향도를 파악하기 위한 성능 테스트 실시 - 수행사는 사전에 월드비전에 일정, 대상 범위, 테스트 수행 환경 등 성능 테스트 계획서 제출 - 성능 테스트는 개발 환경, 운영 환경 구분하여 최소 각 2회 이상 실시 - 성능 테스트를 통해 사용자 화면 응답 시간, 업무 영역별 성능 적정성 등 개선 필요 항목 도출 - 수행사는 차수별 성능 테스트 결과와 향후 조치 방안이 포함된 성능 테스트 결과보고서 제출 - 결과보고서 포함 항목 : 테스트 대상 업무, 성능 지푯값, 요건 충적도, 성능 최적화 방안, 이슈 등 - 성능 테스트 환경 구축에 필요한 제반 비용은 수행사가 부담 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

- 보안 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | SER-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 비밀 및 보안유지 요구 사항 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 안전한 사업 수행을 위한 비밀 및 보안 지침 준수 |
|  | 세부내용 | - 수행사는 사업수행 과정에 취득한 모든 정보를 일체 유출 또는 누설하여서는 안됨 - 제안참여 업체는 입찰과정 및 제안 참가 과정에서 취득한 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보를 제 3자에게 누설하여서는 안됨 - 누출 금지 대상 정보 1. 한국 월드비전 소유 정보시스템의 내외부 IP주소 현황 2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 3. 사용자계정, 관리자계정, 비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 4. 정보통신망 취약점 분석, 평가 결과물 5. 용역사업 결과물 및 프로그램, 솔루션 소스코드 6. 보안 시스템 및 정보보호 시스템 도입 현황 7. 침입차단시스템, 방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터, 스위치 등 네트워크장비 설정 정보 8. 개인정보보호법 제2조 1호의 개인정보 9. 월드비전 규정집에 따른 대외비 분류 문서 - 정보 비공개 누출 금지 대상 정보 유출 시 계약 해지, 손해배상 청구 등 민·형사상 책임을 물을 수 있고, 개인정보 보호법 위반 시 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있으며, 사업수행과정에서 취득한 자료와 정보와 관련해 사업수행중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안됨. 사업 종료 시 정보보안담당자의 입회하에 폐기 또는 반납 |
| 산출 정보 |  | 서약서, 정보 비공개 동의서 |

| 요구사항 고유번호 |  | SER-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 개인정보보호 지침 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 개인정보보호 지침 준수 |
|  | 세부내용 | - 사업기간 중 개인정보보호 관련 지침 등이 변경되거나 새롭게 지침이 발표되었을 때 이를 반영해야 함 -표준 개인정보보호 지침(개인정보보호위원회) -홈페이지 개인정보 노출방지 안내서(개인정보보호위원회) -개인정보의 안전성 확보조치 기준 해설서(개인정보보호위원회) - 개인정보 저장, 전송 시 SSL/TLS 암호화 적용, DMZ 및 내부망 파일에도 암호화 - 개인정보 수집 당시 정한 보유기간 경과, 처리 목적 달성 시 지체없이 파기 - 개인정보 취급자를 업무수행에 필요한 최소한의 인원으로 제한, 업무별 접근권한 차등 부여 필요 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | SER-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 정보보호 지침 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 정보보호 법규 및 지침 준수 |
|  | 세부내용 | - 사업기간 중 개인정보보호 관련 지침 등이 변경되거나 새롭게 지침이 발표되었을 때 이를 반영해야 함 -국가 정보보안 기본지침(국가정보원) -소프트웨어 개발 보안 가이드(한국인터넷진흥원) -소프트웨어 보안약점 진단가이드 (한국인터넷진흥원) -홈페이지 취약점 진단제거 가이드(한국인터넷진흥원) -주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석 평가 상세 가이드 (한국인터넷 진흥원) |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | SER-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 보안 및 취약점 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 보안 및 취약점 지원 |
|  | 세부내용 | - 사업기간 중 보안 및 취약점 관련 지침 등이 변경되거나 새롭게 지침이 발표되었을 때 이를 반영해야 함 -소프트웨어 보안약점 진단가이드 (한국인터넷진흥원) -홈페이지 취약점 진단제거 가이드(한국인터넷진흥원) -주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석 평가 상세 가이드 (한국인터넷 진흥원) - 시스템 구축 시, 보안성 검토 및 취약점 분석,평가 수행 필요 - 수행사는 월드비전의 취약점 분석,평가에 따라 조치가 필요한 사항은 모두 지원 필요 - 취약점 점검 리스트 목록(2024.ver) 요청 시, 제공 가능 |
| 산출 정보 |  |  |

- 품질 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | QUR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 기능개선 품질관리 요구사항 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 기능 구현의 정확성 확보 |
|  | 세부내용 | - 요구사항에 따라 수행되었는지의 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출 되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함 - 시스템테스트를 위한 적용방안을 제안하여 기능 오류를 줄일 수 잇는 방안 제시 - 기능 구현 정확성은 월드비전이 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가함 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | QUR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 장애대응을 위한 백업절차 마련 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 장애대응을 위한 백업절차 마련 개념 |
|  | 세부내용 | - 시스템은 신속한 장애 대응을 위해 장애대응 대책과 백업 절차 마련 필요 - 에러복구, 장애 대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경 제공 - 테스트 결함발생율 및 조치율 - 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 월드비전과의 합의가 필요하며, 결함 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 안됨 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | QUR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 쉽고 편한 기능 및 인터페이스 제공 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 쉽고 편한 기능 및 인터페이스 제공 개념 |
|  | 세부내용 | - 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 기능 및 인터페이스 정보 제공 필요 - 관리자의 경우, 초보자라도 쉽게 운영할 수 있는 직관적인 인터페이스 제작과 월드비전의 요청에 따라 매뉴얼 작업 필요 |

| 요구사항 고유번호 |  | QUR-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 유지보수 방안 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 유지보수 방안 개념 |
|  | 세부내용 | - 시스템 확장 및 업그레이드 : 시스템은 유지보수에 용이하게 개발되어야 하며, 새로운 기능을 구현하기 위해 필요한 경우 업그레이드 용이, 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치 제공 필요 - 무상보증 : 하자담보 책임기간(무상보증기간) 은 검수완료일로부터 1년 |

- 프로젝트 관리 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사업수행 일반 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 사업수행 일반 내역 |
|  | 세부내용 | - 사업 방법 및 절차에 따른 추진일정 제시, 주요 과업별 구체적 관리 방법, 산출물 목록 및 관리방안 제시 필요. - 과업범위 누락 없이 사업 수행할 수 있도록 관리 필요 - 계약기간 내 사업이 완료되지 못하였을 경우 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 등 관련 규정에 의한 지체상금을 적용 - 일정 지연, 품질 저하, 예산 초과, 성능, 보안 등 사업 수행 과정 리스크 발생 예방하고, 파급효과 최소하기 위한 대응 방안 제시 필요 - 수행사는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론, 사업이 완료된 후에라도 보안 유지 필요 - 사업자는 제안 요청 사항 및 계약 조건 등 계약에 필요한 모든 사항을 계약 전에 숙지 필요하며, 숙지 하지 못한 책임은 사업자에게 있음 - 사업자는 본 사업 수행을 위해 제반사항을 성실히 수행해야하며, 사업 추진 시 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반 비용과 문제 처리에 대하여 부담 필요 - 사업자는 제안요청서에 따라 사업 수행. 다만, 제안 요청서 또는 제안서에 구체적으로 명시되지 않으나 내부 사업 방향 및 정책 등 내외부 의 상황 변화로 수정이 필요한 경우, 월드비전과 수행사의 합의에 따라 과업을 일부 변경 또는 추가 할 수 있으며, 특별한 사유가 없을 시 발주 기관의 요구사항 반영 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 일정 및 계획 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 일정 및 계획 수립 |
|  | 세부내용 | - 사업을 기간 내 완수하기 위한 단계별 추진 일정 및 세부 내용 등이 포함된 일정 계획 제시 필요 - 사용자 경험 개선의 신속성 및 효율화를 위한 일정 계획 수립 필요 -기능요구사항별 병렬(기획→개발→테스트→배포) 진행 및 순차 적용 또는 다른 방안 제시 필요 - 운영 및 유지 인력 교육, 개발자원 이관 및 기술지원 등 안정화 기간 포함하여 제시 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사업 착수 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 사업 착수 내역 |
|  | 세부내용 | - 과업범위는 과업내용서(제안서, 사업수행계획서)를 포함하며 본 사업의 목적상 필요한사항은 상호 협의하여 추진 - 제안사는 계약 체결 후 14일 이내 사업수행계획서, 사업 책임자(PM)를 포함한 투입인원의 정보보안서약서를 제출해야 함 -사업수행계획서 포함 사항 : 사업추진체계, 작업일정, 테스트 계획, 인수인계 방안 등 사업 수행 세부일정 및 계획 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-004 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사업 수행 조직 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 사업 수행을 위한 조직 |
|  | 세부내용 | - 제안사는 본 사업을 효율적으로 사업을 수행할 수 있도록 조직 구성 및 인력 투입 필요 - 제안사의 투입 인원은 사업 수행 능력을 충분히 보유해야하며, 사업 수행 역량 부족 및 태만 판단 시 해당자의 교체를 요구할 수 있고, 제안사는 요구에 응해야 함 - 사업 수행 인력으로 참여한 구성원은 사업기간 중 교체할 수 없음을 원칙으로 하며, 부득이한 사유로 교체가 필요할 시 월드비전의 사전 승일 받은 경우 교체 가능 - 제안사의 구성원 변경 시, 전/후임자간의 인수인계는 필수이며, 인계 과정이 원활이 이루어지지 못해 이루어지는 행정적, 기술적 제반 비용과 문제처리는 제안사가 부담 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-005 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사업관리자(PM) |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 사업관리자(PM) 요건 |
|  | 세부내용 | - 사업을 총괄할 수 있는 지식, 경험 보유 필요하며, 충분한 기술과 경력 문서로 제시 필요 - PM 경력 기술서 형식은 자율 - 사업기간 내 월드비전과의 커뮤니케이션을 적극적이며 신속하게 응해야하며, 과정상 발생하는 문제점은 월드비전과 조정하여 보완 방안 모색 필요 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-006 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 하도급 사전승인제 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 하도급 사전승인제 준수 |
|  | 세부내용 | - 제안사는 본 사업 관련 정보를 월드비전 동의 없이 제3자에게 제공할 수 없으며, 권리 의무를 양도하거나 하도급 할 수 없음 - 부득이한 사유로 중도 하도급 발생한 경우, 사전에 월드비전으로 사유 및 계획을 보고해야 함 - 사유에 대한 월드비전의 불승인/이의 제기 시 협의 하 해당 보완 후 재보고 하여 최종승인 후 진행 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-007 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사업 수행 장소 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 사업 수행 장소 및 환경 |
|  | 세부내용 | - 제안사는 제안사의 비용 부담으로 사무공간을 마련하며, 장소, 설비 및 기타 작업 환경은 월드비전과 상호 협의하여 결정 - 사업 수행에 필요한 개발 환경 (개발 및 테스트용 기기 등), 사무용품 및 기계장치 등 제반 환경은 제안사의 비용으로 수행 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-008 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 사업 수행 내부 정책 준수 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 사업 수행 내부 정책 준수 (보안, 아동성인보호 등) |
|  | 세부내용 | - 제안사는 본 사업 관련 국내외 소유권, 지적재산권, 퍼블리시티권 등에 관한 소송 발생 시 월드비전 변호 필요하며, 월드비전에 부과되는 손해 및 피해보상 발생 시 피해자에게 보상 필요 - 제안사가 사업수행과정에서 취득 제작하는 산출물의 소유권은 월드비전에게 귀속되며, 사업 수행 관련 일체 정보는 유출 및 누설해서는 안됨 - 제안사는 월드비전이 요구하는 아동성인보호 정책 및 보안정책에 맞도록 운영해야함 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-009 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 업무 보고 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 업무 보고 내역 |
|  | 세부내용 | - 사업자는 사업 수행의 효율적인 관리를 위해 아래 보고 및 최종산출물을 사업 수행간 주요 시점별로 보고 및 제출 필요 - 착수보고 : 착수 후 14일 이내 (포함사항 : 일정계획, 인력 투입, 주요 이슈, 해결방안 등) - 중간보고 : 사업기간 1/2, 2/3 시점에 총 2회 수행 (포함사항 : 착수보고 대비 수행 진척도, 잔여 이슈 해결 계획 등) - 주간보고 : 업무수행 상황 매주 1회 실시 (포함사항 : 주간 진행 사항, 관련 회의록, 진척도, 진척 차이 발생 사유 및 보완계획) - 최종보고 : 본 사업 완료 시점 - 수시보고 : 긴급 변경 사항등 이슈 발생시 대응 협의 관련 보고 - 회의보고 : 사내 관련부서 인터뷰 및 담당자 회의 진행 시, 회의록정리 및 보고 - 필요 시, 월드비전 주요 의사결정자 보고 수행 - 월드비전은 필요 시 수정/보완을 위한 추가 보고(서)를 요청할 수 있으며, 사업자는 반영 필요 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-010 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 검사 및 검수 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 검사 및 검수 기준 |
|  | 세부내용 | - 산출물에 대한 검수는 각 일정을 수립해 진행 필요하며, 검수 방법은 상호 협의하여 진행 - 검사 및 검수는 제안요청서, 사업수행계획서 등을 기준으로 실시하며, 검사 및 검수 내용에 대해 월드비전의 수정 및 시정 요구가 있을 경우 사업자는 성실히 이행하여함 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-011 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 산출물 관리 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 산출물 관리 기준 및 내역 |
|  | 세부내용 | - 수행사는 단계별로 사업수행 결과물이나 산출물의 형상 및 문서 관리 방법 등을 구체적으로 제시하고, 협의하여 표준 산출물 결정 - 요청 산출물 분석; 요구사항정의서, 보안관련 이행계획서, 각 사전질의서, 등. 설계; IA, DB설계 (코드정의서, 도메인 정의서, 테이블 정의서 등) 사용자/관리자 웹 구성 설계 (플로우 차트 포함 된 SB). 구현; 디자인/퍼블리싱 파일, 저작권 사용 증서(폰트, 이미지 라이센스 등), 프로그램 소스, CRM개발 요청서, 각종 준수증빙, 데이터이행 계획 및 보고서,. 시험; 테스트 케이스, 단위/통합테스트 시나리오, 각종 테스트 결과서. 완료; 운영자/사용자 매뉴얼. 개발 코드 및 프로그램 명세서, 보안이행완료보고서, 프로젝트 완료보고서 등. - 산출물은 상호 협의하에 조정 가능 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-012 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 비상대책 및 장애대응 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 비상대책 및 장애대응 기준 |
|  | 세부내용 | - 정보 유출, 해킹, 변조 방지 및 정보처리 무결성 보장필요 - 사업관련 중요 문제 발생 시, 수행사에서 즉각적인 대응과 해결을 위한 효율적인 지원 체계 제시 필요 |
| 산출 정보 |  |  |

| 요구사항 고유번호 |  | PMR-013 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 운영 및 안정화 지원 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 운영 및 안정화 지원 방안 |
|  | 세부내용 | - 사업자는 프로젝트 수행과정 및 이후 운영과정에서 요구되는 각종 관련 기술을 월드비전이 습득할 수 있도록 지정된 횟수 이상 교육 실시 - 운영 과정에 필요한 각종 매뉴얼 및 가이드 문서에 대해 성실하게 작성 및 제출해야하며, 초안 및 계획 시점에서 긴밀한 협의 필요 - 안정화 기간 중 업무 장애 및 오류 발생 시, 적극적으로 지원 필요 - 안정화 활동 : 운영 유지관리 인력 교육, 기술 지원 등 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

- 프로젝트 지원 요구사항

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-001 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 하자 유지관리 및 인수인계 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 하자 유지관리 및 인수인계 내역 |
|  | 세부내용 | - 하자담보 책임기간(무상보증기간)은 최종 산출물 검수 완료일로부터 1년 - 하자담보 기간 산출물에 품질 이상이 있을 시 수행사의 부담으로 결과물 보완 필요 - 수행사는 시스템 구축 및 운영 업무 인수인계를 전달해야하며, 월드비전의 보완 요청 시 보완하여 재전달 필요 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-002 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 기술지원 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 기술지원 방안 수립 및 내역 |
|  | 세부내용 | - 시스템 개발 등 각종 개발 사항을 구체적으로 제시하며, 정보기술에 대한 최신정보 제공 및 기술자문 지원 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |

| 요구사항 고유번호 |  | PSR-003 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 직원 교육 지원 |
| 요구사항 상세설명 | 정의 | 직원 교육 및 지원 |
|  | 세부내용 | - 수행 업무 관련 직원(사내) 교육 필요 시, 월드비전이 수행사에 요청할 수 있으며, 수행사는 온/오프라인으로 사용자 맞춤형 교육 또는 매뉴얼 제공 - 교육 횟수 및 내용에 관해서는 별도 협의 |
| 산출 정보 |  | PMR-11에서 정의한 표준 산출물 |